**문제해결을 위한 빅데이터 활용\_프로젝트 기획안**

기획안 작성일자 : 2021. 08. 09

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 5조 : 오구 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | 코로나19 open API를 통한 데이터 수집 및 대시보드를 통한 시각화 |
| 프로젝트 수행 방향 | 코로나 19 open API와 AWS를 사용하여 실시간 코로나 관련 정보를 얻고 대시보드를 통한 시각화를 통해 정확하고 신속하게 전달 |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할) | ● 역할분담  팀장: 조민호 – 실시간 코로나 데이터 저장  팀원1: 김민형 – 태블로 시각화  팀원2: 박경빈 – 데이터 변환 처리  팀원3: 최원희 – 태블로 시각화 |
| 프로젝트 추진 일정 | -● 일정  8/6 ~ 8/8 : 주제 선정 및 사용 tool 결정  8/9 ~ 8/12 : 실시간 코로나 데이터 저장 (AWS)  8/14 ~ 8/15 : 반정형 데이터, 정형 데이터로 처리  8/16 ~ 8/18 : 서버 내 정형 데이터를 사용한 태블로 시각화  8/19 ~ 8/20 : 발표 보고서 제작 |